# 庐山抗战文化景观可视化平台

## 开发需求文档（最终版）

**版本：** V1.0

**用途：** 作为后续开发、设计、讨论与新对话的唯一指导性上下文

**适用对象：** 产品、设计、前端、后端、数据、内容、测试、评审相关人员

**核心原则：** 专题聚焦、首版可落地、结构可扩展、内容可追溯

**优先级定义：** P0 首版必须；P1 优先增强；P2 后续升级；P3 远期规划

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

庐山及周边地区是中国抗战史中的重要空间。本项目旨在将地点、事件、人物与历史资料通过专题化三维地图重新组织，形成一个既适合公众理解、又可持续扩展的抗战文化景观可视化平台。

## 1.2 产品目标

首版不是建设一个通用 GIS 系统，也不是建设一个复杂军事实验平台，而是建设一个围绕“庐山抗战文化景观”展开的专题产品：用户能够看见地点、理解时间变化、检索相关知识、查看来源，并参与后续共建。

## 1.3 首版一句话定义

一个以专题化三维地图为核心、支持时间叙事、全局检索、地点详情、用户共建与后台治理的庐山抗战文化景观平台。

# 2. 产品定位与目标用户

## 2.1 产品定位

面向公众传播与后续研究扩展的文化景观可视化平台。前台强调清晰、克制、可理解；后台强调结构化、可维护、可追溯。

## 2.2 目标用户

普通公众：浏览地点、理解历史、收藏与分享。

研学群体：按时间和地点学习。

研究与内容团队：维护资料、审核共建内容。

管理员：负责审核、发布与治理。

## 2.3 非目标

首版不以完整复盘战役为目标。

首版不以高级军事分析为主目标。

首版不以沉浸式游戏化体验为主目标。

首版不建设开放式社交讨论平台。

# 3. 产品原则

## 3.1 专题聚焦

所有前台设计都应服务庐山抗战主题。弱化或移除商业 POI、现代道路噪音与和主题无关的杂项标注。

## 3.2 叙事优先

地图不是静态背景，而是叙事承载体。时间轴、重点地点、多时间事件和镜头飞跃共同构成首版叙事骨架。

## 3.3 公众可读，研究可扩展

首版内容要让公众看得懂，同时在数据层保留人物、区域、事件、来源等结构化关系，为后续增强检索与 AI 打底。

## 3.4 内容可信

所有核心内容应尽量具备基础来源；AI 生成图像不得冒充史料。

## 3.5 平台可生长

首版即具备注册、UGC、审核、后台管理和操作日志，平台不是一次性展陈，而是可持续积累内容的系统。

# 4. 首版范围总览

| 优先级 | 范围摘要 |
| --- | --- |
| P0 | 双模式、专题三维地图、三类点、时间轴、详情窗、筛选搜索、图片、重点地点多时间事件、关键镜头飞跃、来源备注、数据库与后台、UGC、审核、账号权限、底图切换、独立登录注册、匿名浏览、个人中心、操作日志、安全、数据校验 |
| P1 | AI 场景图试点、少量 3D 模型、移动端基础可用、数据导出审批、收藏分享、设置页、站内消息、帮助说明、基础可用性、性能优化、部分配置化 |
| P2 | 故事模式、不确定性视觉系统、统计图表、空间分析扩展、AI 问答、运营分析、完整发布状态、版本管理、备份恢复 |
| P3 | AR 实地导览、UE5 沉浸式场景、审核制勘误/反馈公开展示 |

# 5. 用户角色与权限

## 5.1 匿名访客

默认进入主界面的用户均为匿名访客。匿名访客可浏览地图、使用搜索与筛选、查看公开地点详情，但不得上传、申请导出或进行任何需要审核的操作。

## 5.2 注册用户

注册登录后，用户可在匿名浏览能力基础上，收藏地点、提交 UGC、申请数据导出，并在个人中心查看收藏、提交与申请状态。

## 5.3 管理员

管理员拥有独立登录入口。管理员注册需通过邀请码或人工审核，不得与普通用户公开注册混同。管理员可审核 UGC、编辑后发布、审批导出、维护数据库与查看操作日志。

# 6. 功能需求详述

## 6.1 双模式系统（P0）

平台包含“静态文化景观模式”和“轻量动态模式”。

静态文化景观模式：用于浏览地点、查看地点详情、理解文化景观本身。

轻量动态模式：用于表现文化景观点随时间变化。

**唯一性与边界：**

首版动态模式不是完整战役推演系统。

首版不要求复杂兵线、沦陷区、多层流网络。

动态模式的核心不是“战局复盘”，而是“文化景观点在时间中的激活、变化与联系”。

## 6.2 专题化三维地图（P0）

前台采用轻量 Mapbox / MapLibre 路线，以三维地形为视觉核心。地图应经过专题化二次加工，仅保留有助于理解主题的信息。

**必须具备：**

专题底图

卫星影像

历史风格底图

三维地形浏览

点位显示

视角缩放、旋转、定位

**边界：**

不做通用地图软件。

不保留与主题无关的现代商业标注。

视觉中心始终应落在庐山地形与抗战相关信息上。

## 6.3 点位体系（P0）

首版仅设三类主点：

| 类型 | 定义 |
| --- | --- |
| 事件点 | 带明确时间的历史事件记录 |
| 遗址点 | 现存或可考的文化景观、旧址、遗存 |
| 战争点 | 具体战斗发生地 |

**边界：**

事件点与战争点不可混用。

不因同一地点在不同时间发生多个事件而重复造点，应通过事件关系挂接。

首版不继续无序增加更多主分类。

## 6.4 时间轴（P0）

时间轴默认以自动播放为主，同时支持手动拖动。

**首版职责：**

组织叙事。

控制文化景观点的显隐或状态变化。

在关键节点触发镜头飞跃。

让用户明确知道“当前处于什么时间”。

**边界：**

首版不承担完整战役复盘职责。

时间轴不要求一开始具备复杂直方图、全局大战场推演或多层动态图形。

**多点同现要求：**

若同一时空出现多个点，必须通过聚合、错位、排序、列表或面板编排保证可读。

不允许多个标签机械重叠，导致无法辨认。

## 6.5 重点地点多时间事件（P0）

首版选择 2–3 个事件密集、叙事价值高的地点做深。

**能力：**

用户点击地点后，可查看该地点在不同时间阶段发生的事件变化。

用户点击某一时间事件时，可将全局时间轴切换到对应时刻。

**边界：**

首版不要求所有地点都具备完整地点史。

先做少量重点地点，保证质量。

## 6.6 地点详情窗（P0）

详情窗采用“轻内容、强扩展”策略。

**首版固定模块：**

1. 基础信息

2. 历史简介

3. 时间演变

4. 图像资料

5. 相关地点 / 相关事件

6. 基础来源与备注

**后续可扩展：**

音频讲解

3D 模型

多源史料并置

研究字段

置信度表达

## 6.7 搜索与筛选（P0）

平台必须提供全局搜索，可直接返回：

地点

人物

事件

**搜索要求：**

支持通过人物或事件反向找到相关地点。

支持模糊匹配。

点击结果后可定位地图并打开详情。

**筛选要求：**

点位类别

时间范围

区域

关键词

**数据要求：**

地点属性中必须显式关联人物、区域、事件、标签。

人物、区域、事件应作为独立实体维护，而不是仅作为自由文本。

## 6.8 UGC 与审核（P0）

注册用户可提交：

图片

文字补充

新地点

**流程：**

1. 用户登录后提交。

2. 系统做字段、坐标、文件、来源校验。

3. 内容进入待审核。

4. 管理员查看、编辑、通过或驳回。

5. 通过后进入正式库并可公开展示。

**边界：**

UGC 默认不得直接公开。

所有提交、审核、编辑、发布都要留痕。

## 6.9 历史图片与 AI 场景图

真实历史图片为 P0；AI 生成场景图为 P1。

**真实历史图片：**

属于首版基础内容。

应包含说明、来源、时间等信息。

**AI 场景图：**

仅限 2–3 个重点地点试点。

在内容生产阶段离线生成、审核后入库。

必须在文字中明确标注“AI 生成场景复原示意”。

不得与真实史料照片混淆。

## 6.10 重点地点 3D 模型（P1）

仅对少量重点遗址进行试点，不要求全站覆盖。

**边界：**

3D 模型是内容增强，不是浏览前提。

宁可少而精，不可全而粗。

## 6.11 数据导出（P1）

注册用户可申请研究下载，导出需经管理员审批。

**建议格式：**

CSV

GeoJSON

**必须记录：**

申请人

申请理由

导出范围

审批结果

下载记录

## 6.12 收藏与分享（P1）

首版支持：

收藏地点

分享地点或当前页面链接

**边界：**

收藏首版仅限地点。

收藏事件、路线、故事等对象后续再扩展。

## 6.13 设置体系（P1）

设置分为两类，必须分开：

### 用户设置

默认底图

自动播放开关

动画速度

标签密度

### 管理员配置

默认显示图层

初始视角

部分功能开关

**边界：**

仅做部分可调。

不追求“万物皆可配置”。

# 7. 数据结构需求

## 7.1 核心实体

| 实体 | 关键字段 / 关系 |
| --- | --- |
| 地点 | 名称、类别、经纬度、所属区域、时间信息、简介、标签、相关人物、相关事件、图片、来源、状态 |
| 人物 | 姓名、别名、简介、相关事件、相关地点 |
| 事件 | 名称、时间、地点、人物、简介、来源、关联地点 |
| 区域 | 名称、层级、空间范围、相关地点 |
| 图片 / 媒体 | 类型、说明、来源、是否 AI 生成、关联地点 / 事件 |
| 来源 | 标题、出处、类型、说明、可引用范围 |
| UGC | 提交人、提交时间、内容类型、审核状态、审核意见 |

## 7.2 数据唯一性与边界

同一真实地点仅保留一个主地点记录，多个时间事件通过关联表挂接。

事件点与战争点不可混用。

人物、区域、事件均应做成独立可检索实体，而非仅作为自由文本。

AI 场景图必须有独立标记字段，不得复用“历史照片”字段语义。

# 8. 核心业务流程

## 8.1 浏览流程

1. 匿名用户进入主界面。

2. 选择底图或直接浏览三维地图。

3. 通过搜索、筛选或时间轴找到内容。

4. 点击点位进入详情窗。

5. 如需收藏、提交、导出，则引导登录。

## 8.2 UGC 流程

1. 注册用户登录。

2. 填写表单并提交文字 / 图片 / 新地点。

3. 系统进行字段、坐标、文件与来源校验。

4. 内容进入待审核。

5. 管理员查看并可编辑。

6. 管理员通过后发布到正式库，驳回则回写原因。

7. 用户在个人中心和消息中查看结果。

## 8.3 导出流程

1. 注册用户选择数据范围并提交导出申请。

2. 管理员审核申请理由和范围。

3. 通过后生成下载权限或导出文件。

4. 系统记录审批与下载日志。

# 9. 后台管理需求

基础数据管理：地点、人物、事件、区域、图片、来源的增删改查。

UGC 审核：待审核列表、详情查看、编辑后发布、通过 / 驳回。

导出审批：申请查看、审批、记录。

用户与管理员管理：普通用户管理、管理员审核或邀请码机制。

日志查看：提交、审核、编辑、发布、审批关键行为可追溯。

系统配置：部分功能开关、默认底图、默认图层、初始视角。

# 10. 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 安全 | 登录鉴权、前后台权限隔离、管理员注册审核、上传校验、下载审批控制、防滥用 |
| 性能 | 地图进入、点位渲染、时间轴切换、关键动画、多点同现布局需保持可用和流畅 |
| 可用性 | 不只依赖颜色区分类别；图片需说明；重要信息不得只存在于动画中 |
| 移动端 | 桌面优先，移动端基础可浏览、可搜索、可看详情 |
| 配置性 | 部分可调，拒绝过度配置化 |
| 可追溯性 | 来源、备注、审核日志、操作日志均应保留 |

# 11. 版本规划

| 阶段 | 内容 |
| --- | --- |
| 首版 P0 | 完成产品骨架：地图、时间叙事、检索、详情、UGC、审核、账号权限、后台治理 |
| 增强 P1 | AI 场景图试点、少量 3D 模型、移动适配、导出审批、收藏分享、设置、通知 |
| 升级 P2 | 故事模式、统计图表、空间分析、AI 检索问答、运营分析、版本管理 |
| 远期 P3 | AR 实地导览、UE5 沉浸式场景、审核制反馈公开展示 |

# 12. 首版明确不纳入范围的内容

完整战役级动态回放。

多层动态流网络。

复杂沦陷区推演。

完整故事模式与脚本化漫游。

大规模空间分析体系，除可试验的 2 个战争点视域分析外均不作为首版交付。

AI 智能问答与自动故事生成。

AR 实地导览。

UE5 像素流送。

开放式评论区。

# 13. 功能优先级清单

| 优先级 | 功能 |
| --- | --- |
| P0 | 双模式、专题三维地图、三类点、时间轴、详情窗、筛选搜索、图片、重点地点多时间事件、关键镜头飞跃、来源备注、数据库后台、UGC、审核、账号权限、底图切换、独立登录注册、匿名浏览、个人中心、操作日志、安全、数据校验 |
| P1 | AI 场景图试点、少量 3D 模型、移动端基础可用、跨区域接口、数据导出审批、收藏分享、基础可用性、设置页、站内消息、帮助说明、性能优化、部分配置化 |
| P2 | 故事模式、不确定性视觉系统、统计图表、空间分析扩展、AI 检索问答、运营分析、完整发布状态、版本管理、备份恢复 |
| P3 | AR 实地导览、UE5 沉浸式场景、审核制勘误 / 反馈公开展示 |

# 14. 作为唯一指导性上下文的使用说明

后续任何设计、开发、测试或新对话，均应以本文件为唯一需求基线。若与早期调研文档存在冲突，以本文件为准。任何新增功能若改变首版边界、角色权限、数据唯一性或核心业务流程，均应先回到本文件修订后再进入开发。