# 测试验收清单

## 1. 主流程验收

[ ] 匿名用户可进入主地图页

[ ] 匿名用户可搜索、筛选、查看详情

[ ] 匿名用户点击上传或导出时被引导登录

[ ] 注册用户可登录

[ ] 注册用户可收藏地点

[ ] 注册用户可提交 UGC

[ ] 注册用户可提交导出申请

[ ] 管理员可独立登录

[ ] 管理员可审核、编辑并发布 UGC

[ ] 管理员可审批导出申请

## 2. 地图与时间轴

[ ] 三类点视觉区分明确

[ ] 底图三种切换正常

[ ] 时间轴自动播放正常

[ ] 手动拖动时间轴后地图变化正确

[ ] 关键节点飞跃触发正确

[ ] 多点同现时无严重遮挡

[ ] 2–3 个重点地点可查看多时间事件

## 3. 搜索与筛选

[ ] 可搜索地点

[ ] 可搜索人物

[ ] 可搜索事件

[ ] 人物可反查相关地点

[ ] 事件可反查相关地点

[ ] 支持类别、时间、区域、关键词筛选

## 4. 详情与内容

[ ] 详情窗包含固定模块

[ ] 图片可正常展示

[ ] 来源与备注可查看

[ ] AI 场景图有明确标注

[ ] 不同点类详情展示无错误

## 5. UGC 与审核

[ ] 新地点提交必填校验正确

[ ] 图片上传校验正确

[ ] 未审核 UGC 不进入公开前台

[ ] 审核通过后可发布

[ ] 驳回后用户可查看原因

[ ] 审核日志完整

## 6. 账号与权限

[ ] 普通用户与管理员登录入口分离

[ ] 普通用户无法访问后台接口

[ ] 管理员注册需邀请码或审核

[ ] 关键接口未授权时拒绝访问

## 7. 个人中心

[ ] 我的收藏显示正确

[ ] 我的提交显示正确

[ ] 我的导出申请显示正确

[ ] 消息通知可查看

## 8. 非功能验收

[ ] 首屏加载可接受

[ ] 动画无明显卡顿

[ ] 文本与背景对比度合格

[ ] 不仅依赖颜色区分类别

[ ] 移动端可浏览、搜索、查看详情

## 9. 明确不纳入首版的测试项

完整故事模式

复杂空间分析

AI 智能问答

AR

UE5 场景